|  |  |
| --- | --- |
| Softwareprojekt, Gruppe 4 | 27.03.2025 |

**Definition of Ready (DoR) für Product Backlog Items in Scrum**

Die Definition of Ready (DoR) legt fest, wann ein Product Backlog Item (PBI) ausreichend spezifiziert ist, um in das Sprint Backlog übernommen zu werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Entwicklungsteam effizient arbeiten kann und Missverständnisse minimiert werden. Ein PBI muss die folgenden Kriterien erfüllen, um als "ready" zu gelten:

**1. Klare Beschreibung**

* Das PBI ist eindeutig formuliert und beschreibt die Anforderung oder das Problem verständlich.
* Offene Fragen wurden geklärt oder in einem separaten PBI dokumentiert.

**2. Mehrwert**

* Das geplante Ergebnis des PBI stellt einen Mehrwert für das Projekt dar.

**3. Detaillierungsgrad**

* Alle notwendigen technischen und fachlichen Informationen sind verfügbar.
* Abhängigkeiten zu anderen PBIs oder wurden identifiziert und berücksichtigt.

**4. Aufwandsschätzung**

* Das PBI wurde vom Entwicklungsteam geschätzt.
* Der Aufwand des PBIs übersteigt nicht 8 Story Points, um eine Umsetzung innerhalb eines Sprints zu gewährleisten.

**5. Akzeptanzkriterien**

* Konkrete Kriterien wurden festgelegt und dokumentiert, die erfüllt sein müssen, damit das PBI als abgeschlossen gilt (Definition of Done).

**6. Testbarkeit**

* Das Ergebnis der Umsetzung des PBI ist testbar.
* Tests wurden durch den Product Owner spezifiziert und dokumentiert.

Ein PBI, das alle oben genannten Kriterien erfüllt, kann in das Sprint Backlog aufgenommen und von den Entwicklern bearbeitet werden.